PHÂN CÔNG TÍNH NĂNG

Dự án PON — Self-hosted Enterprise AI-Assistant Platform

4 người · 4 nhóm tính năng full-stack (Backend + Web + Mobile)

| Người phụ trách | Module | Vai trò trong hệ thống |
| --- | --- | --- |
| ★ Bạn (Leader) | AI Assistant, Memory & RAG | Bộ não của trợ lý AI: hội thoại, ghi nhớ, tra cứu tài liệu |
| Thành viên 1 | Chat Core & Realtime | Xương sống giao tiếp: nhắn tin, gọi thoại/video realtime |
| Thành viên 2 | MCP Connectors & Skills | Cánh tay hành động: kết nối & điều khiển công cụ bên ngoài |
| Thành viên 3 | Identity, RBAC & Admin | Nền tảng vận hành: đăng nhập, phân quyền, quản trị |

★ LEAD · Bạn AI Assistant, Memory & Knowledge Base (RAG)

Phạm vi: ai-service + phần dispatch AI trong chat-service + màn hình AI/Memory/KB/Persona trên web & mobile Công việc chính: - Test luồng @AI: gọi bot, streaming trả lời, fallback khi lỗi model. - Test bộ nhớ ngắn hạn (sliding window) và dài hạn (tóm tắt hội thoại), màn hình xem/xóa memory. - Test Knowledge Base (RAG): upload tài liệu, embedding, trích dẫn nguồn trong câu trả lời. - Test Vision (đọc ảnh/PDF scan), Reminders + daily digest, group-call AI notetaker. - Fix bug tìm được; nâng cấp 1 điểm (vd cải thiện độ chính xác trích dẫn hoặc mở rộng loại file KB hỗ trợ). Điểm nhấn: Module lõi, thể hiện rõ nhất giá trị khác biệt của sản phẩm — nội dung để mở đầu & chốt phần demo, cũng là phần dễ được hỏi sâu nhất.

Thành viên 1 Chat Core & Realtime Messaging

Phạm vi: chat-service (Spring Boot) + màn hình chat trên web & mobile Công việc chính: - Test chat 1-1 và group: gửi/nhận realtime, reactions, reply/forward/pin, edit/recall tin nhắn. - Test typing indicator, presence online/offline, mute/archive, tin nhắn tự hủy, cuộc gọi WebRTC. - Lập danh sách bug trên cả 3 tầng (BE/web/mobile), fix bug tìm được. - Viết thêm test case cho các luồng còn thiếu coverage. - Nâng cấp 1 tính năng nhỏ (vd cải thiện shared-media gallery hoặc bộ lọc tìm kiếm tin nhắn). Điểm nhấn: Module dễ demo trực quan nhất — realtime, mượt mà, ai xem cũng hiểu ngay.

Thành viên 2 MCP Connectors & Skills

Phạm vi: connector-service + phần merge tool trong ai-service + màn hình Integrations/Skills trên web & mobile Công việc chính: - Test kết nối tài khoản bên thứ ba qua OAuth (Notion, Gmail/Calendar) và custom MCP. - Test agentic action từ chat: AI gọi đúng tool, sensitive-action có xác nhận trước khi chạy. - Test bật/tắt Skills và hiển thị connector cần thiết cho từng skill. - Lập danh sách bug, fix trên cả BE và web/mobile; viết thêm test case. - Nâng cấp 1 tính năng nhỏ (vd thêm 1 action mới cho connector hiện có). Điểm nhấn: Phần "AI biết hành động" — demo ấn tượng khi AI tự chạy tác vụ thật ngay trong hội thoại.

Thành viên 3 Identity, RBAC & Admin Console

Phạm vi: auth-service + packages/database (rbac) + màn hình Admin trên web & mobile Công việc chính: - Test đăng ký/đăng nhập/OTP/SSO (OIDC), refresh token. - Test quản trị: Workspace, Departments, Members, Roles (ma trận capability), Audit Log. - Kiểm tra phân quyền: mỗi role thấy đúng menu/hành động được phép trên cả web và mobile. - Lập danh sách bug, fix trên cả BE và web/mobile; viết thêm test case. - Nâng cấp 1 tính năng nhỏ (vd thêm bộ lọc/tìm kiếm cho Audit Log). Điểm nhấn: Nền tảng "doanh nghiệp" của hệ thống — thể hiện chiều sâu enterprise-grade khi hội đồng hỏi về bảo mật/phân quyền.

Gợi ý thứ tự demo:

Bạn mở đầu (giới thiệu kiến trúc tổng) → Thành viên 1, 2, 3 lần lượt demo đúng module của mình → Bạn khép lại bằng phần AI Assistant + trả lời Q&A kỹ thuật.